Steps Consulting

Gestión y Costos — Definiciones pendientes del cliente

Documento consolidado para continuar la implementación

Addon step_management_costs — versión 18.0.12.0.0  ·  4 de septiembre de 2026

# Estado del desarrollo

Están construidas y probadas (144 pruebas automáticas en verde, sobre un clon de la base de Desarrollo y sobre una instalación limpia): multiempresa y perfiles; plantillas y presupuesto agrícola/general con versión, aprobación inmutable y comparación contra el gasto real contable; carga de presupuesto y de estimación desde Excel; estimación de cosecha por cuartel con curvas de semana/calibre/clase; plan de tareas semanales derivado del presupuesto; plan de cosecha semanal; motor de programas fitosanitarios y de fertilización; y consolidación de necesidades de stock.

No están construidas: la Orden de Producción como documento y su integración con Órdenes de Trabajo; el presupuesto de maquinaria; el catálogo de informes/PDF; y varios afinamientos que dependen de las respuestas de este documento.

# Cómo usar este documento

- Cada fila indica «YA IMPLEMENTADO» (aplicamos un supuesto: si es correcto no hay retrabajo; si no, el ajuste está acotado a un archivo) o «POR DEFINIR» (aún no empezamos; la respuesta define el diseño).

- Prioridad Alta: condiciona el trabajo de las próximas semanas. Media/Baja: puede responderse después sin frenar el avance.

- Sugerencia: revisar por bloque en reuniones cortas y dejar la respuesta acordada en la última columna (o en un correo de vuelta), indicando responsable y fecha.

Nada de lo aquí escrito es una respuesta del cliente: son los supuestos del equipo a la espera de validación.

# A. Temporada, semanas y calendario de faena

Ya está implementado en estimaciones, plan semanal, plan de cosecha y necesidades de stock. Si estos supuestos son correctos no hay retrabajo; si no, el ajuste está aislado en un solo archivo.

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | ¿El año de temporada va de mayo a abril para todas las empresas del grupo? | YA IMPLEMENTADO. Asumimos mayo–abril, con el mes de inicio configurable por empresa. Si alguna empresa usa otro corte, indíquenlo. | Alta |  |
| A2 | Para repartir una cantidad mensual entre sus semanas, ¿se usan días naturales (calendario) o días hábiles / de faena? | YA IMPLEMENTADO. Asumimos días naturales. Si la faena no trabaja fines de semana ni feriados, el reparto semanal cambia. | Alta |  |
| A3 | La semana que cruza el cambio de año (dic → ene), ¿se numera con su número ISO (…52, 53, 01…) o correlativa de la temporada (S01…S52)? | YA IMPLEMENTADO. Asumimos número ISO-8601. Las planillas del cliente podrían esperar numeración correlativa de temporada. | Alta |  |
| A4 | ¿La «semana calendario 1–53» de las curvas de estimación y de los programas es la semana ISO (lunes a domingo)? | YA IMPLEMENTADO. Asumimos ISO-8601 y admitimos la semana 53. Si el agrónomo numera distinto, la conversión a fechas cambia. | Alta |  |
| A5 | Cuando una porción no divide exacto, el residuo del redondeo se carga a la última semana del período (mes). ¿Aceptable? | YA IMPLEMENTADO. Es una política determinista para que la suma de semanas cuadre con el mes. Confírmelo control de gestión. | Media |  |

# B. Estimación de cosecha

Implementado en Fase 3. Hay una contradicción entre el texto del requisito y el anexo visual.

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Confirmar la fórmula: kilos = (plantas o hectáreas) × rendimiento por unidad de estimación × factor de conversión a kilos, aplicando el rendimiento UNA sola vez. | YA IMPLEMENTADO. El texto del requisito multiplica el rendimiento dos veces; el anexo usa conversión a kilos. Implementamos la del anexo. | Alta |  |
| B2 | «Rendimiento por unidad de estimación»: ¿es por planta o por hectárea? ¿Se ingresa por cuartel o hay un valor estándar por especie/variedad? | YA IMPLEMENTADO. Hoy se ingresa por cuartel, con un valor por defecto a nivel documento. | Alta |  |
| B3 | Método «Kilos» (el usuario ingresa los kilos estimados directamente por cuartel): ¿es un caso real o siempre se estima desde plantas/hectáreas? | YA IMPLEMENTADO. Lo dejamos disponible. Si nunca se usa, se oculta. | Baja |  |
| B4 | El número de plantas por cuartel se agregó con valor inicial 0. ¿De dónde se cargará el dato real: Excel, integración con otro sistema o carga manual? | POR DEFINIR. Sin el dato, el método «plantas» de la estimación da 0. | Alta |  |
| B5 | La distribución por semana/calibre/clase concilia exactamente con el total de kilos (residuo a la última línea). ¿Correcto para control de gestión? | YA IMPLEMENTADO. Política determinista de conciliación al 100 %. | Media |  |

# C. Plan de cosecha y recursos

Implementado el plan de cosecha semanal (kilos por semana) y el conteo de envases. Falta definir el resto de recursos.

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Envases por semana = kilos ÷ kilos por envase, redondeado HACIA ARRIBA. ¿Correcto? ¿El «factor» es kilos de un envase lleno (bin, bandeja, caja)? | YA IMPLEMENTADO. Asumimos redondeo al alza (recurso indivisible), configurable por documento. | Alta |  |
| C2 | ¿Qué otros recursos hay que planificar por semana? (personas / cuadrillas, jornadas, fletes, camiones, cámaras de frío, pallets). ¿Con qué factor cada uno? | POR DEFINIR. Hoy sólo calculamos envases. El resto necesita reglas y factores del cliente. | Alta |  |
| C3 | ¿Existe un rendimiento estándar de cosecha (kg por persona-día o cajas por persona-día) por especie? ¿Se usa para dimensionar cuadrillas? | POR DEFINIR. Si lo hay, lo incorporamos para calcular personas por semana. | Media |  |
| C4 | ¿Los envases del plan de cosecha deben sumarse a las «necesidades de stock» junto con los insumos, o van en un listado aparte? | POR DEFINIR. Hoy las necesidades de stock consolidan insumos de presupuesto y programas; los envases quedan sólo en el plan de cosecha. | Media |  |
| C5 | Redondeo de insumos que NO son personas ni envases: ¿por la precisión de la unidad de medida, o hay casos de «siempre al alza»? | POR DEFINIR. Asumimos por precisión de la unidad de medida. | Media |  |

# D. Tareas semanales desde el presupuesto

Implementado: genera automáticamente las tareas repartiendo cada línea mensual del presupuesto entre sus semanas.

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | ¿Las tareas semanales se generan sólo desde un presupuesto APROBADO/CERRADO, o también desde uno en trabajo («calculado»)? | YA IMPLEMENTADO. Hoy exigimos aprobado/cerrado (fuente conciliada e inmutable). | Media |  |
| D2 | Al regenerar, borramos y recreamos sólo las tareas creadas automáticamente y conservamos las manuales. ¿Es lo esperado, o quieren una vista previa antes de sobrescribir? | YA IMPLEMENTADO. Hoy es directo, sin vista previa. | Media |  |
| D3 | La fecha de cada tarea semanal es el lunes de la semana. ¿Sirve, o prefieren otro día (p. ej. el día habitual de faena)? | YA IMPLEMENTADO. Elegimos el lunes por simplicidad. | Baja |  |
| D4 | Nombres de los estados del plan de cara al usuario: Borrador / Planificado / En ejecución / Terminado / Cancelado. ¿Se ajustan a su vocabulario? | YA IMPLEMENTADO. Tomados del mockup; fáciles de renombrar. | Baja |  |

# E. Programas fitosanitarios y de fertilización

Implementado el motor común (receta por hectárea, valorización al aprobar, revisión, duplicado). Faltan definiciones de precio y de datos BPA.

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Fertilización: la cantidad SIEMPRE se amplifica por las hectáreas del cuartel, igual que el fitosanitario. ¿Confirmado? (una planilla histórica no lo hacía). | YA IMPLEMENTADO. Se implementó amplificando siempre por hectáreas (corrige la inconsistencia detectada). | Alta |  |
| E2 | Precio de los productos del programa al aprobar: ¿costo estándar del producto, última factura de compra, o precio manual del programa? ¿Se congela (foto) al aprobar? | YA IMPLEMENTADO. Hoy es configurable (costo estándar por defecto) y se congela por aplicación en el snapshot. Necesitamos la política oficial. | Alta |  |
| E3 | ¿Los programas son por temporada y cuartel? ¿Tienen el mismo circuito de aprobación e inmutabilidad que el presupuesto (borrador → aprobado → revisión)? | YA IMPLEMENTADO. Asumimos el mismo patrón: aprobado inmutable, corrección por revisión. | Media |  |
| E4 | OT-BPA (registro de aplicación): además de producto, dosis, carencia y reingreso, ¿qué datos mínimos debe guardar cada aplicación (mojamiento, responsable, maquinaria, condiciones)? | POR DEFINIR. Hoy guardamos producto, dosis/ha, objetivo, semana, carencia y reingreso. | Media |  |
| E5 | ¿Se necesita carga masiva de programas desde Excel y/o duplicar un programa a muchos cuarteles de una vez? | POR DEFINIR. Hoy hay duplicado 1 a 1. La carga Excel se puede agregar como en presupuesto y estimación. | Media |  |

# F. Necesidades de stock

Implementada la consolidación por semana/mes/temporada desde presupuestos y programas aprobados, en columnas separadas (sin duplicar).

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Del presupuesto sólo se toman las líneas de categoría «insumo agrícola». ¿Es correcto excluir mano de obra, maquinaria y servicios de las necesidades de stock? | YA IMPLEMENTADO. Asumimos que sólo los insumos son «stock». | Media |  |
| F2 | Cuando un producto está en el presupuesto y también en un programa, hoy se muestran dos columnas (presupuesto / programa) y el total es la suma. ¿Es la lectura que quieren, o debe considerarse que uno reemplaza al otro? | POR DEFINIR. Evitamos el doble conteo mostrando las dos fuentes por separado. | Media |  |
| F3 | ¿Las necesidades de stock deben compararse contra existencias reales de Odoo (stock disponible) para obtener «lo que falta comprar»? | POR DEFINIR. Hoy sólo consolidamos la demanda; no la cruzamos con inventario. | Media |  |

# G. Orden de Producción (OP) y Órdenes de Trabajo (OT)

NO implementado. Estas respuestas definen el diseño de la Orden de Producción y su integración; sin ellas no se puede avanzar en este bloque.

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | ¿La OP es semanal por cuartel? ¿Agrupa tareas + programas + cosecha de esa semana en un solo documento? | POR DEFINIR. Es la unidad que autoriza el trabajo; necesitamos su alcance exacto. | Alta |  |
| G2 | ¿Quién autoriza la OP y quién la cierra? ¿Qué se puede cambiar antes de autorizarla y qué queda congelado después? | POR DEFINIR. Seguiríamos el mismo patrón de aprobación/inmutabilidad del presupuesto salvo que indiquen otra cosa. | Alta |  |
| G3 | ¿Sólo una OP autorizada puede generar Órdenes de Trabajo? ¿Con qué módulo de OT existente se integra (nombre y si está en producción hoy)? | POR DEFINIR. Determina si hace falta un puente y de qué tipo. | Alta |  |
| G4 | «Línea real fuera de OP»: ¿se identifica por combinación de centro + temporada + actividad + grupo? ¿Qué se hace con esas líneas en los informes (se muestran aparte, se excluyen, se alerta)? | POR DEFINIR. El requisito lo menciona pero no lo define. | Alta |  |
| G5 | ¿La OP debe emitir un PDF? Si sí, ¿con qué contenido y para quién (jefe de cuartel, contratista)? | POR DEFINIR. El PDF de OP está en el alcance del plan pero sin formato definido. | Media |  |

# H. Informes y tableros (Fase 7)

NO implementado (salvo el asistente de desviación presupuesto vs. real, que ya existe). Sin este detalle los informes no se pueden construir.

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | ¿Pueden entregar la LISTA de informes/PDF obligatorios y, por cada uno: qué datos muestra, filtros, moneda, fórmulas y cómo debe conciliar? Un ejemplo real de cada salida sería ideal. | POR DEFINIR. Es el insumo directo para diseñar los reportes de Fase 7. | Alta |  |
| H2 | Confirmar: las hectáreas NUNCA se suman dentro de una columna de dinero; magnitud (ha, kg) y dinero van en columnas separadas. | YA IMPLEMENTADO. Algunos mockups las mezclan (defecto que no heredamos). | Media |  |
| H3 | Confirmar: la Variación % se recalcula desde los totales (variación ÷ presupuesto), nunca sumando porcentajes fila a fila. | YA IMPLEMENTADO. Ya implementado así en el asistente de desviación. | Baja |  |
| H4 | ¿Qué comparativos temporada contra temporada se necesitan y a qué nivel (centro, grupo, producto, actividad)? | POR DEFINIR. El plan lo menciona; falta el detalle. | Media |  |
| H5 | ¿Se requiere un tablero de inicio? ¿Con qué indicadores (avance de plan, desviación, cobertura de programas, necesidades vs. stock)? | POR DEFINIR. Hoy hay un tablero mínimo; se puede ampliar. | Baja |  |

# I. Presupuesto de maquinaria

NO implementado. El anexo tiene un error de división por cero.

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Cuando las horas presupuestadas de una máquina son 0, ¿se trata como error de datos (no se calcula tarifa) en lugar de mostrar «#DIV/0!»? | POR DEFINIR. Asumiremos error de datos. | Media |  |
| I2 | ¿Qué componentes de costo separa la maquinaria? (combustible, lubricantes, repuestos, mantención, arriendo, depreciación, operador). ¿Alguno más? | POR DEFINIR. Define la estructura del modelo de maquinaria. | Media |  |
| I3 | ¿La tarifa de maquinaria se expresa por hora, por hectárea o por labor? ¿Se imputa a los cuarteles como los insumos? | POR DEFINIR. Necesario para conectar maquinaria con el presupuesto y la OP. | Media |  |

# J. Gasto real contable y «comprometido»

Implementado como LECTURA de la contabilidad (no hay segundo libro). Faltan confirmaciones contables.

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | ¿Qué cuentas entran en el comparativo: todas las de gasto e ingreso, o una lista específica que ustedes entregan? | YA IMPLEMENTADO. Hoy tomamos todas las de tipo gasto/ingreso. | Alta |  |
| J2 | ¿«Ingresos» (venta de fruta) entra en el comparativo presupuesto vs. real, o sólo se comparan costos? | YA IMPLEMENTADO. Hoy separamos ingreso y costo; el ingreso no suma al costo. | Alta |  |
| J3 | Notas de crédito, reversas y multimoneda: se reflejan con su signo real y se convierten a la moneda del presupuesto a la fecha del asiento. ¿Correcto? | YA IMPLEMENTADO. Es el tratamiento contable estándar; queremos confirmación. | Media |  |
| J4 | En el «hecho real» de 25 columnas, ¿de dónde salen exactamente OP, OT, Origen y Grupo Presupuesto? | POR DEFINIR. Hoy quedan vacíos o se derivan del producto. Necesitamos la regla definitiva (depende también de G1–G3). | Media |  |
| J5 | ¿Se necesita ver el «comprometido» (órdenes de compra confirmadas y no facturadas)? ¿Está instalado y en uso el módulo de presupuestos estándar de Odoo (account_budget) en Desarrollo / Demo? | POR DEFINIR. Si no hay motor de comprometido, se oculta en vez de mostrar cero engañoso. | Media |  |

# K. Maestros, datos y segregación de funciones

Mezcla de implementado y por definir.

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | ¿Se crea un maestro de Temporada (con fechas y vínculo a cuenta analítica) o la temporada sigue siendo un texto libre («2026/2027»)? | POR DEFINIR. Hoy es texto. El anexo la trata como maestro que además es cuenta analítica. | Alta |  |
| K2 | ¿Dónde vive el dato «verdadero» de cada maestro (Centro de costo, Fundo, Cuartel, Especie, Variedad, Actividad): en este módulo, en RR.HH./agrícola, o en otro sistema? Este módulo lo referenciaría. | POR DEFINIR. Hoy varios son texto libre; necesitamos la fuente única para enlazarlos. | Alta |  |
| K3 | ¿Cómo se identifica de forma única un presupuesto / una estimación: por centro + temporada, o también por fundo y especie? | POR DEFINIR. Los mockups mezclan ambos criterios; define qué combinación no puede repetirse. | Media |  |
| K4 | Segregación de funciones: ¿el creador de un documento puede aprobarlo él mismo con un permiso excepcional auditado, o debe ser bloqueo duro (siempre otra persona)? | YA IMPLEMENTADO. Hoy es una advertencia configurable, apagada por defecto (para instalaciones de un solo usuario). | Media |  |
| K5 | Normalización de las columnas de meses (12/24 columnas físicas → líneas): ¿se acepta una ventana de compatibilidad y el criterio «los totales deben ser iguales antes y después»? | POR DEFINIR. Es un cambio de fondo que conviene hacer con acuerdo previo. | Media |  |

# L. Cargas desde Excel pendientes

Ya hay carga con vista previa y errores por fila para presupuesto y estimación.

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Costo histórico externo (Anexo 1.6.10.3, 18 columnas): ¿misma mecánica de staging? ¿Nos entregan la plantilla oficial y un archivo de ejemplo real? | POR DEFINIR. Reutilizaríamos el patrón ya probado. | Media |  |
| L2 | ¿Qué se considera «procedencia» válida de un costo histórico (externo / ajuste) y quién puede bloquear un registro? | POR DEFINIR. Hoy el modelo distingue externo/ajuste y permite bloqueo por administrador. | Baja |  |
| L3 | Las plantillas de carga, ¿se versionan por caso? ¿Quién es el dueño de mantener el formato? | POR DEFINIR. El requisito pide plantilla versionada; falta el proceso. | Baja |  |

# M. Ambientes y despliegue

Aspectos de puesta en marcha.

| # | Pregunta | Qué asumimos hoy / por qué preguntamos | Prio. | Respuesta del cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | ¿Se instala el núcleo de Gestión y Costos en el ambiente Demo-SyS (que tiene datos laborales reales), o se mantiene fuera de alcance? | POR DEFINIR. Hoy está fuera de alcance por decisión previa. | Baja |  |
| M2 | ¿Qué usuarios reales tendrá cada perfil (Consulta, Operador, Aprobador, Administrador) y en qué momento se hace la capacitación / UAT? | POR DEFINIR. Necesario para planificar la aceptación por fase. | Media |  |

# Resumen: qué desbloquea qué

Prioridad Alta agrupada por lo que permite avanzar:

- Cerrar supuestos ya aplicados (sin retrabajo si están OK): A1–A4, B1, B2, B4, C1, E1, E2, H2, J1, J2.

- Plan de cosecha y recursos completos: C2, C3.

- Orden de Producción e integración OT (bloque entero sin empezar): G1, G2, G3, G4.

- Informes y tableros (Fase 7): H1.

- Maestros y temporada como cuenta analítica: K1, K2.

Mientras estas definiciones no lleguen, el equipo avanza con los supuestos indicados y los mantiene aislados en el código (archivos period_service.py, harvest_plan.py, crop_program.py, stock_requirement.py y analytic_actuals.py), de modo que ajustarlos sea un cambio acotado y no una reescritura. El siguiente frente que NO depende de este documento es el catálogo y la construcción de informes, una vez recibida la lista de H1.