INFORME DE AVANCE Y DEFINICIONES REQUERIDAS

Módulo de Tesorería

Implementación realizada, validaciones y especificación pendiente para archivos bancarios

| Fecha | 29 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Ambientes | Desarrollo, Demo y Demo-SyS |
| Estado | Release desplegado y validado |
| Dirigido a | Solicitante funcional, Finanzas/Tesorería, TI y contraparte bancaria |

# 1. Resumen ejecutivo

Resultado principal El módulo de Tesorería quedó operativo y homologado en Desarrollo, Demo y Demo-SyS. Se completaron la portada, el PDF, las reglas de proyección, las pruebas de volumen y un mecanismo seguro de revisión de pagos. La única funcionalidad que no debe activarse todavía es el archivo bancario real, porque depende de una especificación que debe proporcionar y aprobar el banco junto con Tesorería.

Este pendiente no corresponde a una limitación de Odoo ni a falta de desarrollo base. Cada banco y convenio define campos, códigos, largos, validaciones, seguridad y respuestas diferentes. Generar un archivo sin esa definición podría provocar rechazos, duplicidades o instrucciones de pago incorrectas.

# 2. Alcance revisado

Se revisó el desarrollo previo, su arquitectura, migración desde Studio, comportamiento contable, interfaces, permisos, exportaciones y despliegue. El criterio fue conservar lo funcional y corregir únicamente aquello que impedía cumplir el requerimiento o podía producir cifras incoherentes.

Se mantuvo un único dataset de flujo de caja como fuente de detalle, resumen, KPI y exportaciones.

Las tres bases permanecieron separadas; no se copiaron ni mezclaron datos entre ambientes.

No se ejecutaron pagos, transferencias, archivos bancarios reales, correos ni integraciones externas.

Los desarrollos de Studio asociados a Tesorería se conservaron archivados, no eliminados, para permitir reversión y auditoría.

# 3. Implementación realizada

| Componente | Resultado | Ambientes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Núcleo de Tesorería | Flujo de caja canónico, monedas, estados, permisos y trazabilidad | Dev / Demo / Demo-SyS | Operativo |
| Dashboard | KPI, alertas, curva semanal, cubetas, accesos e historial | Dev / Demo / Demo-SyS | Operativo |
| Exportaciones | XLSX y PDF de revisión derivados del mismo resumen | Dev / Demo / Demo-SyS | Operativo |
| Pagos por lotes | CSV interno de revisión y contrato de adaptadores bancarios | Dev / Demo | Operativo y seguro |
| Puente agrícola | Vinculación opcional con fundo donde existe el motor agrícola | Dev / Demo | Operativo |

## 3.1 Flujo de caja y datos contables

Facturas y notas de crédito se proyectan desde apuntes contables y saldos residuales, incluyendo cuotas y pagos parciales.

Pedidos de venta y compra usan la cantidad pendiente de facturar definida por Odoo, respetando las políticas por pedido, entrega o recepción.

El saldo inicial considera movimientos anteriores al inicio del horizonte y evita contar dos veces el primer día.

La moneda del flujo, moneda auxiliar, tipo de cambio y tasa congelada permiten revisar escenarios bimoneda con trazabilidad.

Los flujos aprobados quedan protegidos como una fotografía financiera; su reapertura requiere una acción explícita y auditada.

## 3.2 Experiencia de usuario y reportabilidad

Portada moderna con escenario activo, saldo inicial/final, ingresos, egresos, saldo mínimo, alerta de déficit y curva semanal.

Accesos directos a nuevos flujos, analítica, conceptos, detalle e historial.

Estado vacío guiado para que una empresa sin datos comprenda cómo iniciar su primera proyección.

Scroll corregido y probado en la interfaz real de Odoo para evitar contenido inferior inaccesible.

Exportación XLSX y reporte PDF construidos desde la misma matriz que se visualiza en pantalla.

## 3.3 Pagos por lotes y seguridad

Cuando está disponible el motor estándar de pagos por lotes, el módulo ofrece un CSV de revisión interna. El archivo declara de forma visible que no es cargable al banco y omite datos de cuentas bancarias. Además, quedó creada una interfaz versionada para incorporar futuros adaptadores por banco sin modificar el núcleo.

Control preventivo El adaptador bancario real permanece deshabilitado por defecto. Esto evita que un archivo preliminar sea confundido con una instrucción de pago válida.

# 4. Ambientes y homologación

| Ambiente | Base | Versión núcleo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | LAB_TAREAS | 18.0.1.1.1 | HTTP 200; 2 flujos, 38 líneas, 12 conceptos |
| Demo | STEPS_DEMO | 18.0.1.1.1 | HTTP 200; portada guiada sin datos previos |
| Demo-SyS | STEPS_DEMO_SYS | 18.0.1.1.1 | HTTP 200; portada adaptada a Servicios Emca SpA |

Código homologado: el núcleo presenta el mismo hash SHA-256 normalizado en los tres árboles de addons.

# 5. Validaciones realizadas

54 pruebas del núcleo de Tesorería y 5 pruebas del puente de pagos por lotes: 59 pruebas aprobadas, sin fallos ni errores.

Instalación limpia y actualización sobre la versión anterior verificadas en bases desechables.

PDF generado correctamente, con cabecera válida y contenido derivado del resumen canónico.

Prueba con 5.000 líneas: resumen en 0,087 s, dashboard en 0,078 s y PDF en 2,823 s.

Validación real en navegador de Desarrollo, Demo y Demo-SyS, incluyendo portada con datos, estado vacío, assets y scroll.

Respaldos de las tres bases y de los addons almacenados en /opt/backups/tesoreria_codex_20260829/ y verificados con pg_restore --list.

# 6. Pendiente funcional: archivo bancario real

Decisión requerida del solicitante Definir el banco, convenio y formato oficial que se utilizará. La especificación debe ser entregada y validada por la contraparte bancaria; no basta con indicar que se necesita un TXT o CSV.

El archivo bancario es una instrucción operativa potencialmente capaz de movilizar fondos. Su estructura no es universal: cambia entre bancos, productos, países, versiones de convenio y canales de transmisión. Por ello, la implementación responsable requiere información formal, ejemplos y una prueba de certificación antes de habilitarla.

## 6.1 Información que debe definirse

| Definición requerida | Qué debe indicar el solicitante | Quién confirma | Evidencia necesaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco y servicio | Banco, país, producto de pagos, número de convenio y versión del formato. | Tesorería + banco | Manual técnico vigente |
| Estructura del archivo | Delimitado o largo fijo; cabecera, detalle y tráiler; orden y obligatoriedad de campos. | Banco | Layout oficial y archivo ejemplo |
| Codificación | UTF-8, ISO-8859-1 u otra; separador; CRLF/LF; comillas; rellenos y largos. | Banco / TI | Especificación técnica |
| Importes y fechas | Separador decimal, redondeo, moneda, signo, formatos de fecha y zona horaria. | Tesorería + banco | Casos aceptados y rechazados |
| Cuenta de cargo | Empresa/RUT, cuenta, tipo de cuenta, moneda y reglas de disponibilidad. | Tesorería | Datos del convenio, entregados por canal seguro |
| Beneficiario | RUT/identificador, nombre, banco, tipo y número de cuenta y campos opcionales. | Tesorería + banco | Catálogo de códigos bancarios |
| Reglas del lote | Agrupación por empresa, cuenta, banco, moneda o fecha; máximos de filas e importe. | Tesorería | Regla funcional aprobada |
| Elegibilidad en Odoo | Estados de pago admitidos, aprobaciones requeridas y tratamiento de anulados/reintentados. | Tesorería + Control Interno | Matriz de estados |
| Nombre y seguridad | Patrón del nombre; correlativo; checksum; firma; cifrado; compresión. | Banco + TI/Seguridad | Manual y llaves por canal seguro |
| Transmisión | Descarga manual, portal bancario, SFTP o API; horarios, autenticación y reintentos. | Banco + TI | Guía de conectividad/sandbox |
| Respuesta bancaria | Archivo o API de aceptación, rechazo y conciliación; códigos y mensajes. | Banco | Catálogo de respuestas |

## 6.2 Entregables mínimos que debe proporcionar el solicitante

Manual técnico oficial y vigente del banco para el producto contratado.

Uno o más archivos de ejemplo aceptados por el banco, anonimizados si contienen datos reales.

Ejemplo de archivo rechazado y catálogo de códigos de error o respuesta.

Matriz que relacione cada campo bancario con el dato de Odoo y su regla de transformación.

Reglas internas de aprobación, segregación de funciones y usuarios autorizados para generar o descargar archivos.

Acceso a sandbox o ambiente de certificación. Las credenciales deben entregarse mediante un canal seguro y nunca incorporarse al documento ni al repositorio.

Nombre de las personas que aprobarán la cuadratura funcional y la certificación técnica.

# 7. Cómo completar la definición

Solicitar al ejecutivo o equipo técnico del banco el manual del formato exacto asociado al convenio contratado.

Realizar una sesión de mapeo entre Tesorería, Contabilidad, TI, Control Interno y Steps para completar cada campo y regla.

Aprobar por escrito la matriz de campos, estados elegibles, agrupaciones, controles de duplicidad y autorizaciones.

Desarrollar un adaptador independiente identificado por banco, producto y versión; el núcleo de Tesorería no debe hardcodearse.

Generar casos de prueba en Demo: pago simple, varios beneficiarios, monedas, máximos, datos inválidos, duplicado y rechazo.

Enviar los archivos al sandbox del banco y corregir sólo contra respuestas oficiales.

Firmar un acta de aceptación y habilitar el adaptador inicialmente con acceso restringido y monitoreo.

# 8. Criterios para considerar terminado el archivo bancario

| Criterio | Resultado esperado | Evidencia de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Formato | El banco acepta el archivo de prueba sin correcciones manuales. | Comprobante o respuesta del sandbox |
| Cuadratura | Cantidad e importe total coinciden entre Odoo, archivo y respuesta bancaria. | Acta de conciliación |
| Seguridad | No se exponen credenciales; permisos y datos sensibles cumplen la política acordada. | Revisión TI/Seguridad |
| Control de duplicados | Un lote ya exportado no puede reenviarse accidentalmente con la misma identidad. | Prueba de idempotencia |
| Rechazos | Los errores del banco quedan identificados y pueden corregirse y reprocesarse. | Caso de rechazo controlado |
| Multiempresa/moneda | La separación de empresa, cuenta y moneda coincide con el convenio. | Casos funcionales aprobados |
| Auditoría | Quedan registrados usuario, fecha, versión del adaptador, lote y archivo generado. | Registro de auditoría Odoo |

# 9. Observaciones técnicas no bloqueantes

Seguimiento recomendado Estas observaciones no impiden usar Tesorería, pero deben incorporarse al mantenimiento técnico del servidor.

steps_api figura instalado en Desarrollo y Demo, pero su código no está disponible en el addons_path. Debe recuperarse el addon o desinstalarse de forma planificada después de revisar dependencias.

Durante una compilación inicial y concurrente de assets en Demo se agotó transitoriamente el pool de seis conexiones. El servicio se recuperó y no hubo errores posteriores; si se repite con tráfico normal, debe dimensionarse el pool y la concurrencia del servicio.

# 10. Conclusión

Tesorería ya puede utilizarse para construir, revisar, explicar y exportar proyecciones de caja en los tres ambientes. El diseño permite incorporar formatos bancarios sin rehacer el módulo. Para avanzar con pagos reales, el siguiente paso no es programar a ciegas: es cerrar la definición bancaria, obtener evidencia oficial y certificar el adaptador en un ambiente controlado. Responsabilidad solicitada: designar contraparte funcional y bancaria, entregar la documentación indicada y aprobar la matriz antes del desarrollo del adaptador.