STEPS APP  ·  FORMULARIO PARA EL CLIENTE

Pagos por lotes — información que necesitamos para implementar

Módulo 2.3.1 Contabilidad / Tesorería — nómina bancaria y lotes de pago

| Fecha | Módulo | Ambientes de destino | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 de agosto de 2026 | Tesorería · pagos por lotes 18.0.1.2.0 | Desarrollo, Demo y Demo-SyS | 1 de 3 requerimientos implementado; 2 esperan información |

Cómo usar este documento Las secciones 3 a 5 son las que bloquean la construcción: sin esos datos no se puede generar un archivo que el banco acepte. La sección 6 sólo pide confirmar reglas de lo que ya está funcionando. Si prefiere, en vez de completar la sección 3 puede enviarnos el manual del convenio de cada banco y un archivo de ejemplo aprobado: con eso la completamos nosotros y ustedes sólo revisan.

1. Qué se pidió y en qué está cada punto

| # | Requerimiento | Estado | Qué falta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXT de nómina para subir al banco (Estado, Chile, Santander, Itaú, Scotiabank, BICE) | Pendiente | La especificación del archivo de cada banco — sección 3 |
| 2 | Integración directa con la API del banco para subir la nómina | Pendiente | Banco piloto, credenciales y ambiente de pruebas — sección 5 |
| 3 | Crear lotes desde el flujo de caja, eligiendo qué documentos se pagan | Implementado | Sólo confirmar las reglas de operación — sección 6 |

Odoo estándar trae los formatos SEPA (Europa), NACHA (Estados Unidos) e ISO 20022. No trae ningún formato de banco chileno. En Chile cada banco define su propio archivo de nómina y ese diseño no es público: se entrega al cliente junto con el convenio de pago que firma con el banco. Por eso lo pedimos: no es información que podamos obtener por nuestra cuenta.

Mientras no exista esa especificación aprobada, el sistema entrega sólo un archivo de revisión interna, marcado «NO CARGABLE AL BANCO», para control humano. Preferimos eso antes que ofrecer un archivo inventado: una nómina mal formada puede ser rechazada por el banco o, peor, aceptada con datos que no correspondían.

2. Qué ya puede hacer el sistema hoy

Agrupar pagos de proveedores o de clientes en un lote (funcionalidad estándar de Odoo).

Generar el lote desde la Planificación / Flujo de caja: el proceso propone los egresos vencidos y los de la semana 1 del horizonte, permite marcar y desmarcar qué documentos se pagan, crea un pago por factura y los agrupa en un único lote saliente.

Dejar anotado en cada línea del flujo el lote y el pago que la cubrieron, de modo que un mismo documento no se pague dos veces.

Conciliar el lote contra el movimiento único que aparece en el extracto bancario.

Descargar un CSV de revisión interna del lote, que no es un archivo bancario y así está rotulado.

3. Especificación del archivo por banco

Primero, díganos con qué bancos paga la empresa hoy y cuáles quedan dentro del alcance.

| Banco | ¿Se paga con este banco? | ¿Convenio de nómina firmado? | ¿Adjunta manual y archivo de ejemplo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco Estado |  |  |  |
| Banco de Chile |  |  |  |
| Banco Santander |  |  |  |
| Banco Itaú |  |  |  |
| Banco Scotiabank |  |  |  |
| Banco BICE |  |  |  |
| Otro (indique cuál) |  |  |  |

3.1 Ficha de formato — copie esta ficha por cada banco

Si un banco tiene más de un convenio o producto (por ejemplo, pago a proveedores y pago de remuneraciones), complete una ficha por cada uno.

| Dato o pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| Banco |  |
| Nombre del convenio o producto |  |
| Versión del formato y fecha de vigencia |  |
| ¿Adjunta el manual del banco? (sí / no, nombre del archivo) |  |
| ¿Adjunta un archivo de ejemplo aprobado? (sí / no, nombre del archivo) |  |
| Tipo de archivo (largo fijo, delimitado, Excel, otro) |  |
| Si es delimitado: separador de campos |  |
| Codificación (UTF-8, ISO-8859-1, ASCII) |  |
| Fin de línea (Windows CRLF / Unix LF) |  |
| ¿Lleva registro de cabecera? ¿Qué contiene? |  |
| ¿Lleva registro de tráiler o de totales? ¿Qué contiene? |  |
| Formato del nombre del archivo (escriba un ejemplo real) |  |
| Formato de fecha dentro del archivo (AAAAMMDD, DDMMAAAA, otro) |  |
| Formato de montos (¿decimales?, ¿separador?, ¿se envían centavos?) |  |
| Monedas admitidas (¿sólo CLP?, ¿USD?, ¿UF?) |  |
| Máximo de registros por archivo |  |
| Máximo de monto por registro y por archivo |  |
| Cómo identifica el banco a la empresa (RUT, número de convenio, código de cliente) |  |
| Cómo se carga el archivo (portal web, host to host, SFTP, otro) |  |
| Horario de corte para que el pago se curse el mismo día |  |
| ¿El banco devuelve archivo de respuesta o de rechazos? ¿En qué formato? |  |
| Contacto del ejecutivo del banco (nombre, correo, teléfono) |  |

3.2 Campos de cada línea de pago

Enumere los campos que exige el banco por cada beneficiario, en el orden en que van en el archivo. Si nos envía el manual del convenio, esta tabla la completamos nosotros y ustedes sólo la revisan.

| # | Campo | Posición o columna | Largo | Tipo | Oblig. | Regla o valor fijo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

4. Datos de los beneficiarios

El archivo de nómina identifica a cada proveedor con datos que hoy pueden no estar cargados en Odoo. Necesitamos saber cómo se van a poblar y quién responde por ellos.

| Dato o pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Qué identifica al beneficiario en el archivo? (RUT, número de cuenta, ambos) |  |
| ¿El banco exige el tipo de cuenta (corriente, vista, ahorro)? ¿Con qué código? |  |
| ¿El banco exige el código del banco de destino? ¿Con qué tabla de códigos? |  |
| ¿Se envía correo de aviso al proveedor? ¿Lo manda el banco o lo mandamos nosotros? |  |
| ¿Dónde están hoy esos datos? (Odoo, planilla, sistema anterior) |  |
| ¿Quién los carga y quién los valida antes del primer pago? |  |
| ¿Se acepta pagar a la cuenta de un tercero distinto del proveedor? |  |

Por qué preguntamos quién valida las cuentas Odoo marca toda cuenta bancaria nueva como «no confiable» hasta que alguien la valida a mano, y no permite transferirle dinero hasta entonces. Es la defensa estándar contra el fraude de cambio de cuenta —el estafador se hace pasar por un proveedor conocido y envía datos bancarios nuevos—. Definir quién tendrá ese permiso es parte del requerimiento, no un detalle técnico.

5. Integración directa con la API del banco

Subir la nómina por API es un proyecto distinto del archivo TXT: exige un convenio aparte con el banco, credenciales y un ambiente de pruebas. Puede avanzar después del TXT o en paralelo, pero no puede empezar sin estas respuestas.

| Dato o pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Con qué banco se parte? |  |
| ¿La empresa ya tiene contratado el servicio de API / host to host? |  |
| ¿Qué credencial entrega el banco? (certificado digital, API key, mTLS, OAuth) |  |
| ¿Existe ambiente de pruebas del banco? ¿Cómo se solicita? |  |
| ¿Quién autoriza y firma la nómina en el banco? ¿Hay doble aprobación? |  |
| ¿La autorización se hace desde Odoo o desde el portal del banco? |  |
| ¿El banco expone consulta del estado del pago? ¿Y de los rechazos? |  |
| ¿Desde qué IP fija sale la conexión? (el banco suele exigir lista blanca) |  |
| Fecha objetivo para tener disponible el ambiente de pruebas |  |

6. Reglas de operación del lote

Este punto ya está construido y funcionando. Estas preguntas no bloquean nada: el proceso opera con lo que indica la columna «Como está hoy». Sólo necesitamos que lo confirmen o lo corrijan.

| Pregunta | Como está hoy | Confirmación o cambio |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se propone pagar? | Egresos vencidos más los de la semana 1 del horizonte |  |
| ¿Quién puede armar un lote? | Perfil Tesorería: operación |  |
| ¿Quién autoriza el lote antes de enviarlo al banco? | El lote queda en borrador hasta que alguien lo valida en Contabilidad |  |
| ¿Se permite pagar una cuota parcial de una factura? | Sí: se paga la cuota seleccionada y la factura queda con su saldo |  |
| ¿Se pueden pagar órdenes de compra o proformas sin factura? | No: sólo una factura publicada genera el asiento que el pago concilia |  |
| ¿Hay un tope de monto por lote que exija otra aprobación? | No hay tope |  |
| ¿Qué pasa con facturas en moneda extranjera? | Se pagan en la moneda del documento |  |
| ¿Se descuentan retenciones o notas de crédito antes de pagar? | Se paga el saldo pendiente, que ya considera las notas de crédito aplicadas |  |

7. Ambientes y validación

| Ambiente | Uso | Quién valida | Fecha comprometida |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | Construcción y pruebas internas | Steps Consulting |  |
| Demo | Validación funcional del cliente |  |  |
| Demo-SyS | Validación de la empresa SyS |  |  |

8. Cómo devolvernos esto

Complete las tablas de las secciones 3 a 7.

Adjunte, por cada banco, el manual del convenio y un archivo de ejemplo aprobado por el banco.

Si un banco todavía no tiene convenio firmado, indíquelo: ese banco queda fuera del alcance hasta que exista.

No hace falta esperar a tener los seis bancos: con la ficha y el archivo de ejemplo de uno solo podemos construir y probar ese adaptador por separado.